杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室文件

杭跑改办〔2018〕14号

浙江政务服务网杭州平台“在线办理”

整改方案

市直各有关单位：

为切实抓好浙江政务服务网杭州平台“在线办理”比例，根据省里“体验式测试”结果，制定如下整改方案。

一、基本情况

省里“体验式测试”结果如下：杭州市1389个“最多跑一次”事项，实际可“在线办理”的事项612个，有“在线办理”地址实际不可办的事项522个，未开通“在线办理”事项数255个，实际网上办事比例44.06%（详见附件1）。

其中，有“在线办理”地址实际不可办的522个事项（涉及35家市级有关单位）有以下几种情况：

（一）使用国家系统的事项，直接链接到国家系统的首页或登录界面，不能直接办理，需要再次注册登录。如：

1、市商务委的对外贸易经营者备案登记（新办）事项、对外贸易经营者备案变更、遗失补办事项，直接是链接到国家商务部业务系统首页；省内商业特许经营企业备案管理事项，链接到商业特许经营信息管理系统；

2、市教育局的高级中学教师、中等职业学校教师、中等职业学校实习指导教师资格认定事项；教师资格定期注册事项，链接到中国教师资格网首页；

3、市科委的技术合同认定登记事项，链接到中国技术市场管理促进中心全国技术合同认定登记系统；

4、市环保局的辐射安全许可；放射性同位素转让审批；放射性同位素的转让活动备案事项，链接到全国核技术利用辐射安全申报系统；

5、市旅委的导游证核发事项，链接到文化部导游之家系统；

6、市农业局的植物产地检疫证明核发；植物、植物产品调运检疫证明核发事项，链接到全国植物检疫信息化管理系统。

（二）使用省里系统的事项，直接链接到省系统的首页或登录界面，不能直接办理，需要再次注册登录。如：

1、市司法局的基层法律服务工作者执业申请事项，链接到浙江省基层法律服务综合管理平台登录界面；律师执业年度考核结果的备案事项，链接到浙江省律师综合管理平台登录界面，需要再次注册登录才能办理；

2、市教育局的二级幼儿园评定事项，链接到浙江省教育督导评估系统，需要再次注册登录才能办理；

3、市财政局（地税局）的定期定额个体工商户分月汇总申报事项、资源税申报征收等事项，都是链接到浙江国地税联合电子税务局，需要再次注册登录才能办理。

（三）提示未开通网上办理或系统报错的事项，如：

1、市发改委油气管道保护专项验收、创业投资企业备案、管道建设选线方案备案、创业投资企业年检等8个事项，点击“在线办理”提示“抱歉，该审批事项未开通网上办理，如有疑问，请联系我们，给您带来的不便，敬请谅解”；

2、市经信委的外商投资项目核准（技术改造）事项，点击“在线办理”，出来的是乱码；

3、市公安局的机动车限制、禁止的区域或者路段通行、停靠审核事项，点击“在线办理”，系统报错。

（四）链接到其他各类系统（除国家和省系统外）不能办理的事项，如：

1、市科委的杭州市重大科技创新项目的评审事项，链接到杭州市财政专项资金网络管理系统首页，不能直接办理；

2、市人力社保局的特殊工种提前退休核准、社会保险职工参保登记等16个事项，先是登录失败，后点击首页跳转到杭州市社会保险网上办事大厅；

3、市城管委的使用公共供水的大耗水工业和服务业用水户年度用水计划核定事项，点击“在线办理”后页面空白；

4、市水务集团的14个事项都是提示再次注册登录；

5、华数的15个事项，7个事项不能“在线办理”，8个事项链接到天猫，还是需要再次登录。

以上4种情况都是列入不能实现网上办理范围。能实现网上办理的事项指的是企业或个人在浙江政务服务网PC端，通过法人身份和个人身份注册登录后，针对各单位公布的事项，点击“在线办理”按钮，不用再次注册登录就能办理的事项。

二、整改要求

（一）工作目标

按照浙江省人民政府办公厅关于《打破信息孤岛实现数据共享推进“最多跑一次”改革2018年工作要点的通知》（浙政办发〔2018〕年30号）要求，2018年6月底前，除法律法规规章有明确规定、资料涉密或敏感、办件量极少、已列入本单位不宜上网事项清单等情况外，省市县三级政务服务依申请事项全部在浙江政务服务网开通（接入）网上办事。2018年12月底前，各地、各单位50%以上事项达到四星级（网上申请、办结核验）以上标准，省市县三级30%以上事项达到五星级（除证照快递环节外，全程网上办理）标准，网上申请的办件比例大幅提升。

针对本级本次公布的事项，目标是2018年7月底前，除国家和省级系统事项外100%接入浙江政务服务网，完成整改工作。

（二）分类检查接入

1、巩固“在线办理”事项。针对612个目前可“在线办理”的事项，各单位要认真核查，确保能“在线办理”。核查的内容是：是否真正实现了“最多跑一次”，也就是点击“在线办理”后，通过网上申请、办结核验（四星级），实现跑一次办结；或实现全程网上办结（五星级）。

2、增加“在线办理”事项。针对255个未开通“在线办理”的事项（涉及18家市级有关单位），除国家和省级系统、除法律法规规章有明确规定、资料涉密或敏感、办件量极少、已列入本单位不宜上网事项清单等五种情形外，各单位要按照“三个凡是”、“四个一律取消”、“五减”要求开展流程再造，100%在浙江政务服务网开通（接入）网上办事，增加网上申请、办结核验（四星级）和全程网上办结（五星级）事项数，提高“在线办理”比例。

3、整改接入“在线办理”事项。针对522个有“在线办理”地址而实际不可办的事项，分别开展整改：

1）针对链接国家和省系统的事项，积极向上级垂管单位反映，抓住用户互认这一关键，由上级单位负责与浙江政务服务网完成用户体系互认工作。

2）针对提示未开通网上办理或系统报错的事项，各单位进行内部排查，开发升级相应的自建系统，实现与政务服务网接入。如涉及政务服务网的问题，按第4点路径解决。

3）针对超链接到其他各类系统（除国家和省系统外）不能直接办理的事项，各单位进行内部排查，完成超链接的各类系统排查工作，实现与政务服务网接入。如涉及政务服务网的问题，按第4点路径解决。

4、省政务服务网问题的解决路径：

1）用户统一认证问题：个人认证联系易和公司，电话87057411；法人认证联系天谷公司，电话17682300163；

2）政务服务网门户问题，联系大汉公司，电话87057450；

3）权力事项库问题，联系国泰公司，电话87057490；

4）市级权力运行系统问题，联系杭州南威公司，电话85085496；

5）省级权力运行系统问题，联系省南威公司，电话87057410；

6）政务服务网系统账号问题，联系易和公司，电话87057411；

7）其他问题，联系杭州市地区管理员，电话85250516。

（三）加强领导

浙江政务服务网杭州平台“在线办理”工作已经纳入“最多跑一次”改革数据管理领域考核和市智慧电子政务考核，本次整改工作的质量和进度，将作为重要参考依据。各单位主要领导要亲自过问，分管领导具体负责，业务处室和信息技术部门要密切配合，安排专人，抓好整改。整改完成后，确定专人做好在线维护工作。市数据资源局按照市领导及市跑办的要求，抓好督查落实工作，各单位在整改过程中有问题及时与市数据资源局联系。

附件：1、《杭州市级“最多跑一次”事项“在线办理”情况统计表》

2、《市级各单位未实现“在线办理”事项清单》

杭州市“最多跑一次”改革专题组办室

2018年6月20日

附件1：

杭州市级“最多跑一次”事项“在线办理”情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 最多跑一次事项数 | 未开通“在线办理”事项数 | 实际可办事项数 | 实际不能办事项数 | 实际网上办事比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市气象局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00% |
| 2 | 市人民政府台湾事务办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 3 | 市体育局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
| 4 | 市烟草专卖局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00% |
| 5 | 市林业水利局 | 57 | 0 | 52 | 5 | 91.23% |
| 6 | 市卫生和计划生育委员会 | 69 | 0 | 59 | 10 | 85.51% |
| 7 | 市教育局 | 20 | 0 | 17 | 3 | 85.00% |
| 8 | 市文化广电新闻出版局 | 25 | 0 | 21 | 4 | 84.00% |
| 9 | 市园林文物局 | 24 | 0 | 20 | 4 | 83.33% |
| 10 | 市人民防空办公室 | 21 | 0 | 17 | 4 | 80.95% |
| 11 | 市旅游委员会 | 4 | 0 | 3 | 1 | 75.00% |
| 12 | 市住房保障和房产管理局 | 22 | 3 | 16 | 3 | 72.73% |
| 13 | 市交通运输局 | 139 | 6 | 93 | 40 | 66.91% |
| 14 | 市环境保护局 | 23 | 0 | 15 | 8 | 65.22% |
| 15 | 杭州住房公积金管理中心 | 30 | 0 | 19 | 11 | 63.33% |
| 16 | 市人力资源和社会保障局 | 96 | 1 | 58 | 37 | 60.42% |
| 17 | 市档案局 | 10 | 2 | 6 | 2 | 60.00% |
| 18 | 市质量技术监督局 | 42 | 11 | 24 | 7 | 57.14% |
| 19 | 市经济和信息化委员会 | 9 | 0 | 5 | 4 | 55.56% |
| 20 | 市发展和改革委员会 | 17 | 0 | 9 | 8 | 52.94% |
| 21 | 市安全生产监督管理局 | 18 | 0 | 9 | 9 | 50.00% |
| 22 | 市财政局（地税局） | 86 | 4 | 43 | 39 | 50.00% |
| 23 | 市城市管理委员会 | 26 | 4 | 12 | 10 | 46.15% |
| 24 | 市城乡建设委员会 | 32 | 1 | 14 | 17 | 43.75% |
| 25 | 市科学技术委员会 | 14 | 0 | 6 | 8 | 42.86% |
| 26 | 市司法局 | 14 | 0 | 6 | 8 | 42.86% |
| 27 | 市农业局 | 48 | 0 | 18 | 30 | 37.50% |
| 28 | 市国家安全局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25.00% |
| 29 | 市国土资源局 | 54 | 31 | 13 | 10 | 24.07% |
| 30 | 市商务委员会 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23.08% |
| 31 | 市公安局 | 148 | 98 | 24 | 26 | 16.22% |
| 32 | 市水务集团 | 14 | 0 | 2 | 12 | 14.29% |
| 33 | 市规划局 | 26 | 0 | 1 | 25 | 3.85% |
| 34 | 市民政局 | 73 | 46 | 2 | 25 | 2.74% |
| 35 | 市市场监督管理局 | 116 | 8 | 2 | 106 | 1.72% |
| 36 | 杭州市人民政府外事侨务办公室 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37 | 杭州市投资促进局 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.00% |
| 38 | 华数数字电视传媒 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0.00% |
| 39 | 市金融工作办公室 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 40 | 市贸促会 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00% |
| 41 | 市民族宗教事务局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 42 | 市总工会 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.00% |
| 合计 | 42个单位 | 1389 | 255 | 612 | 522 | 44.06% |