附件1：

杭州市主城区不动产交易登记“一窗受理”

网上申请事项实施方案

为落实《关于推进“最多跑一次”改革落实“三个全覆盖”有关工作的通知》（杭跑改办〔2017〕5号）要求，推进主城区不动产交易登记“一窗受理”网上申请工作，制定本实施方案。

一、工作思路目标

（一）指导思想。一是依法行政与改革创新相结合，在现行不动产交易登记法律法规框架内，以“互联网+”思维创新不动产交易登记网上申请核准；二是依法行政与高效便民相结合，在稳定现有线下全国不动产登记领先联办模式基础上，建设线上不动产交易登记平台，积极拓展网上申请审查、预约服务、线下办理，方便群众办事；三是依法行政与需求导向相结合，在分析办事群众需求的基础上，合理选择群众急迫的联办事项纳入网上申请平台。

（二）工作目标。贯彻以人民为中心的发展思想，坚持效果导向、需求导向、问题导向，选择占不动产交易登记70%以上办理量的预购商品房预告（抵押）登记、商品房预转现（抵押）登记、存量房转移（抵押）登记三个事项（不动产权人为自然人的住宅）率先纳入“一窗受理”网上申请平台，在2017年10月底前实施网上申请，其中预购商品房预告（抵押）登记同步实现网上申请办理。

二、业务流程设置

省政务服务网是不动产交易登记“一窗受理”网上申请的接入口，申请人在省政务服务网实现不动产交易登记“一张表单”的数据录入，“一窗受理”平台自动读取、审核后，向办件职能部门分发。国土、房管和地税三部门既有业务系统是承接网上申请事项的业务审核平台，办理数据均由三部门业务系统审核后将结果反馈至“一窗受理”平台，后同步在省政务服务网展示。具体事项流程如下：

（一）预购商品房预告（抵押）登记。由国土和房管两部门全程网上办理，不动产登记证明现场领取或快递送达。

工作流程：

（1）申请人（中介）通过省政务服务网实名认证登录不动产交易登记“一窗受理”平台，并通过市级数据共享平台获取不动产信息和申请人信息；无法获取的信息，由申请人自行录入并上传相应附件材料。

（2）“一窗受理”平台完成相关数据核验后，将办件数据自动分发到国土、房管两部门业务系统进行审核。通过房屋交易确认、不动产登记核准后将办理状态信息实时回传至“一窗受理”平台，平台短信告知申请人办理结果信息；如有一部门审核未通过的，退回申请人进行修改或重新提出申请。

（3）不动产登记证明由中介现场领取或快递送达。

（二）商品房预转现（抵押）登记。由国土、房管、地税三部门在网上审查，在网上完成房产交易确认、缴纳税费和不动产登记核准，由申请人前来办事窗口提交纸质材料，落实签名和买卖意愿，领取不动产权证书。

工作流程：

（1）申请人（中介）通过省政务服务网实名认证登录不动产交易登记“一窗受理”平台，并通过市级数据共享平台获取不动产信息和申请人信息；无法获取的信息，由申请人自行录入并上传相应附件材料。

（2）“一窗受理”平台完成相关数据核验后，将办件数据自动分发到国土、房管、地税三部门业务系统进行审核。国土、房管、地税三部门审核通过后将办理状态信息实时回传至“一窗受理”平台，平台短信告知申请人办理结果信息，包括：申请人现场取证资料清单，取件地点和应缴纳税费。申请人在一窗受理平台确认应缴纳税费，并可在线缴纳税费，完税信息实时回传至一窗受理平台；如有一部门审核未通过的，退回申请人进行修改或重新提出申请。

（3）申请人到线下实体大厅“网上办理”专窗进行受理签字、身份确认、意愿表达和原件核对等手续后，缴费、领取不动产权证书。

（三）存量房转移（抵押）登记。由国土、房管、地税三部门在网上审查，在网上完成房产交易确认、缴纳税费和不动产登记核准，由申请人前来办事窗口提交纸质材料，落实签名和买卖意愿，领取不动产权证书。

工作流程：

（1）申请人（中介）通过省政务服务网实名认证登录不动产交易登记“一窗受理”平台，并通过市级数据共享平台获取不动产信息和申请人信息；无法获取的信息，由申请人自行录入并上传相应附件材料。

（2）“一窗受理”平台完成相关数据检验后，将办件数据自动分发到国土、房管、地税三部门业务系统进行审核。三部门审核通过后将办理状态信息实时回传至一窗受理平台，平台短信告知申请人办理结果信息，包括：申请人不动产登记的资料清单，办理地点和应缴纳税费，申请人在一窗受理平台确认应缴纳税费，并可在线缴纳税费，完税信息实时回传至一窗受理平台；如有一部门审核未通过的，退回申请人进行修改或重新提出申请。

（3）申请人到线下实体大厅“网上办理”专窗进行受理、身份确认、意愿表达和原件核对等手续后，缴费、领取不动产权证。

三、时间安排

以8月31日上线为时间节点，安排如下：

1、平台建设阶段（8月10日前），完成不动产交易登记网上受理平台建设和市级数据共享平台建设，实现平台与各业务系统的对接和数据交互。

2、平台完善阶段（8月10日—8月31日），国土、房管、地税三部门进行平台测试，并根据平台测试情况完善系统。在实体大厅设置若干O2O受理专窗，改造线下叫号系统。

3、试运行阶段（9月1日—9月30日），在省政务服务网启动不动产交易登记网上受理平台，并进行试运行。

四、工作要求

（一）明确部门工作责任。市审管办是不动产交易登记网上申请事项的总协调单位，负责确定不动产交易登记网上申请事项办理模式及业务类别，协调平台开发单位与各业务部门间的协调，协调O2O受理专窗设置工作；市数据资源局负责不动产交易登记“一窗受理”网上申请平台开发，并落实市级数据共享平台建设；市国土局是不动产交易登记网上办理业务牵头单位，牵头做好不动产交易登记网上申请的需求研讨，业务系统升级、测试及运行工作，并做好市民之家窗口设置工作；市房管局和地税局是不动产交易登记网上办理的业务配合单位，配合做好不动产交易登记网上申请的需求研讨，业务系统升级、测试及运行工作。

（二）落实数据共享支撑。完成市级数据共享平台建设，实现部门间数据共享是推进落实不动产交易登记网上申请的前提，不动产登记涉及的申请人身份、婚姻、户口、增值税发票、查档和不动产客体等数据均应通过市级数据共享平台直接获取并得到校核。市数据资源局要牵头做好市级数据共享平台建设和省市之间、部门之间数据贯通，确保与不动产交易登记网上申请平台同步部署、同步建设、同步应用。

（三）明确档案保管机制。现行法律法规规定不动产登记需核实纸质原件，并做归档保存。实行不动产登记网上申请后，市级数据共享平台能获取数据的材料申请人不再提交，由不动产交易登记管理部门以电子证照打印件、电子影印件等材料作为归档资料。为保障不动产交易登记电子档案保管的合法性，由市法制办会同市档案局在法律、政策层面予以支持和确认。