关于加快商事登记“证照联办”系统建设对接联调工作的通知

市直各有关单位：

根据7月25日市政府“1+N”+X商事登记制度改革推进会的要求，为尽快完成“证照联办”网上办理系统建设，现将系统建设中有关需求确认和对接联调的工作要求通知如下：

一、业务对接需求确认

8月3日前，按照《商事登记“证照联办”系统建设方案（样例）》（见附件1）格式规范，完成X类联办事项需求梳理，并由审批单位和市市场监管局共同盖章确认（责任单位：X类事项审批部门、市市场监管局；配合单位：市电子政务办）。

二、系统对接联调

（一）对接标准。X类事项的对接，均要求采用省政府办公厅下发的《浙江政务服务网“一窗受理”平台技术规范》的标准，接入全市统一的讯飞“一窗受理”平台，确保省、市、县（区、市）贯通。

（二）分批对接联调。各单位按《商事登记X事项对接任务单》（见附件2）明确时间节点和任务要求，按期完成各项系统改造任务，8月20日试运行，确保在8月30日整体上线运行。第一批X类事项对接，要求在8月15日前完成，第二批X类事项对接，要求在8月20日前完成（责任单位：X类事项审批部门）。

（三）至8月20日，凡数据接口无法对接或来不及对接的X类事项审批部门，“证照联办”事项一律通过在讯飞公司“一窗受理”平台预审，预审通过的，采取网下手工操作的办法办理。

三、其他工作

对接联调期间，要求采用集中办公模式，分批逐家安排在市民中心行政审批中心H楼4楼2会议室集中办公。对接联调结束后，各单位技术负责人要实时跟踪监控各自业务系统运行情况，确保系统稳定运行。

请X类事项审批部门业务负责人和技术对接人员，统一加入钉钉群（群号：11727050），方便及时沟通联系。其他不明事宜，可联系市电子政务办徐立，联系电话85250516。

附件：1．商事登记“证照联办”系统建设方案（样例）

2．商事登记X事项对接任务清单

杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室

2017年8月1日